РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРАЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.09.2025 № 1596

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАТКОСРОЧНЫЙ (2023-2025 годы) ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014-2052 годы) НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Во исполнение требований пункта 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с уточнением состава и объема работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2023-2025 годов реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 – 2052 годы) на территории муниципального образования Карачевский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции краткосрочный (2023-2025) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2052 годы) на территории муниципального образования Карачевского муниципального района Брянской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Признать утратившим силу постановление № 1067 от 24.06.2025г..

4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов МО Карачевского муниципального района Брянской области и на официальном сайте администрации Карачевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на. заместителя главы администрации Карачевского района Д.Н.Аксютина.

Глава администрации Карачевского района

Р.А.Егоров

Согласовано:

______________Юрист

Д.Н.Аксютин

Исп. А. Г. Стариков

Утвержден

Постановлением администрации

Карачевского района

От 04.09.2025  г.  №1596

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН (2023-2025 годы)

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории Брянской области» (2014 - 2052 годы) на территории   Карачевского муниципального района Брянской области

1.Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана реализации (2023-2025 годы) реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории Брянской области» (2014 - 2052 годы) на территории муниципального образования Карачевского муниципального  района Брянской области (далее - краткосрочный план) являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 38 многоквартирных домов общей площадью 55986,81 кв. м.

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3 к краткосрочному плану.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет           207 502 778,03 рублей, в том числе:

за счет средств собственников помещений в МКД– 207 502 778,03 рублей.

Информация об объемах средств, направляемых на реализацию краткосрочного плана (2023-2025 годы), приведена в приложении 1 к краткосрочному плану.

- Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

В рамках реализации краткосрочного плана (2023-2025г.г.) запланировано проведение капитального ремонта 38 многоквартирных жилых домов общей площадью 55986,81 кв. м.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана, приведен в приложении 1.

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-3 (ред. от 06 марта 2014 года) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочном плане реализации региональной программы, с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план (2023-2025 годы), с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту приведены в приложении 2 к краткосрочному плану.