Информация об итогах реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»

за 2024 год

Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Карачевского района от 17.01.2022 года №36. В связи с внесением изменений в решение Карачевского районного Совета народных депутатов «О бюджете  Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы», в муниципальную программу внесены соответствующие изменения постановлениями администрации Карачевского района от 14.04.2022 года №559, от 03.08.2022г. №1189, от 29.12.2022г. №1988, от 22.05.2023г. №696, от 02.10.2023г. №1404, от 28.12.2023г. №2008, от 11.04.2024г. №480, от 28.12.2024г. №2064.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Карачевского района.

- Цели муниципальной программы: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области .

- Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства  дворовых территорий.

- - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Целью  программы является:

- повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области.

Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды» включает в себя следующие  мероприятия:

- обеспечение реализации программ формирование современной городской среды, запланировано 6 693 491,91 рублей, кассовый расход за 2024 год составил 6 693 491,91 рублей или 100%.

Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:

-Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к общему количеству дворовых территорий подлежащих благоустройству, процент. Плановое значение индикатора – 65,4%, фактическое значение на дату проведения оценки – 65,4%;

Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям:

| Наименование мероприятия | Первоначальный план на 2024 год | Уточненный план на 31.12.2024 года | Решение о бюджете | Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение реализации полномочий в сфере благоустройства | 6 509 505,00 | 7 693 491,91 | решения от 28.03.2024г. №4-481 25.12.2024 №5-46 | Увеличение за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства заинтересованных лиц) |