**Брянская область**

**администрация Карачевского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От** 21.02.2025. **№** 234 г. Карачев, Брянская обл.

**Об утверждении муниципальной программы**

**Карачевского городского поселения**

**Карачевского муниципального района**

**Брянской области «Формирование современной**

**городской среды»**

В соответствии с Порядком разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области, утвержденным постановлением администрации Карачевского района от 17.03.2017 №399

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области «Формирование современной городской среды» в новой редакции.
2. Постановления администрации Карачевского района от 17.01.2022г. №36 (в реакциях изменений от 14.04.2022г. №559; от 03.08.2022г. №1189; от 29.12.2022г. №1988; от 22.05.2023г.№696; от 02.10.2023г. №1404, от 28.12.2023г.№2008, от 11.04.2024г. №480; от 28.12.2024г. №2064) признать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в сборнике муниципальных правовых актов Карачевского городского поселения и на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Карачевского района С. А. Шкуркина.

**Глава администрации Р. А. Егоров**

**Карачевского района**

Согласовано:

Начальник отдела правовой и Н. Г. Романенко

организационно-кадровой работы

Начальник финансового отдела В. Н. Фомина

Начальник отдела строительства, А. Н. Ганичев

ЖК и ДХ

Исп.Новикова К. И.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Карачевского района Брянской области

от 21.02.2025 №234

**Муниципальная программа**

**Карачевского городского поселения**

**Карачевского муниципального района**

**Брянской области**

**«Формирование современной городской среды»**

**I. ПАСПОРТ**

**Карачевского городского поселения**

**Карачевского муниципального района**

**Брянской области**

**«Формирование современной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Карачевского района |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –80 221 740,23 рублей, в т.ч.  **2019 г** – 9 286 571,47 рублей;  **2020 г** – 8 879 594,47 рублей;  **2021 г** – 8 070 068,14 рублей;  **2022 г** – 8 167 653,60 рублей;  **2023 г** – 7 250 195,34 рублей;  **2024 г** – 6 693 491,91 рублей.  **2025 г** – 8 574 290,39 рублей;  **2026 г** – 8 219 425,72 рублей;  **2027 г** – 7 869 241,43 рублей;  **2028 г** – 0,00 рублей;  **2029 г** – 0,00 рублей:  **2030 г** – 0,00 рублей. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проектов (программ) –80 221 740,23 рублей, в т.ч.  **2019 г** – 9 286 571,47 рублей;  **2020 г** – 8 879 594,47 рублей;  **2021 г** – 8 070 068,14 рублей;  **2022 г** – 8 167 653,60 рублей;  **2023 г** – 7 250 195,34 рублей;  **2024 г** – 6 693 491,91 рублей.  **2025 г** – 8 574 290,39 рублей;  **2026 г** – 8 219 425,72 рублей;  **2027 г** – 7 869 241,43 рублей;  **2028 г** – 0,00 рублей;  **2029 г** – 0,00 рублей:  **2030 г** – 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству дворовых территорий МКД.  - Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, согласно приложения №3 к программе. |

\*) Значение показателей будут уточнены после проверки достоверности сметной документации.

\*\*) Значение показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета в целях финансирования мероприятий данной муниципальной программы.

**1. Характеристика текущего состояния городской среды в муниципальном образовании Карачевское городское поселение**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как ими самими, так и городской властью. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него комфорта, безопасности.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской среды. От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. Сегодняшнее текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, отсутствие парковок, низкий уровень освещенности дворов в темное время суток.

Не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, восстановлению газонов, удалению старых больных деревьев. Недостаточно оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок. Благоустройство дворовых территорий осуществляется по отдельным видам работ. Некоторые работы не выполняются на протяжении многих лет.

На сегодняшний день доля благоустроенных дворовых территорий составляет 65,4 %. Всего на территории поселения насчитывается 52 дворовые территории, из них 34 территорий относятся к благоустроенным. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, составляет 45 % от общей численности населения Карачевского городского поселения.

Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) составляет 9,15 Га.

Насчитывается 8 площадок, занимаемой площадью 4,13 Га, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения составляет 75%. Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

На территории поселения насчитывается 11 общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.). Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составляет 6,52 Га или 81 % от общих площадей указанных территорий. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования составляет 1,05 м2.

Такое состояние сферы благоустройства поселения обусловлено, в первую очередь, отсутствием в предшествующие годы комплексного подхода к решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха горожан.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 год в Карачевском городском поселении осуществлено благоустройство 2 дворовых территорий.

Определение текущего состояния благоустройства территорий осуществляется в соответствии с порядком инвентаризации уровня благоустройства территорий.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2030 годы.

Перечни дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018-2030 годов, формируются на основании предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, обслуживающие МКД) и утверждаются в муниципальной программе на 2018-2030 годы (Приложение №1).

Перечни общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018-2030 годов, формируются на основании проведенной инвентаризации и утверждаются в муниципальной программе на 2018-2030 годы. (Приложение №2).

Включение дворовой территории в муниципальную программу Карачевского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы» без решения заинтересованных лиц не допускается.

Реализация мероприятий муниципальной программы на 2018 - 2030 годы позволит создать благоприятные условия проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации подпрограммы

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 25 | 25 | 28 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 51 | 52 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 48,1 | 48,1 | 53,8 | 60,0 | 60,0 | 61,5 | 65,4 | 69,2 | 73,0 | 76,9 | 86,5 | 98,0 | 100,0 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилфонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО) | % | 33 | 33 | 37 | 41 | 41 | 43,2 | 45 | 46 | – | – | – | – | – |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8\* | 3,1\* | 3,4\* | 3,8\* | 4,1\* |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 7,6 | 15,3 | 23,0 | 30,6 | 38,3 | 46,0 | 53,6 | 61,3 | 69,0 | 76,7 | 84,3 | 92,0 | 100 |
| Доля трудового (финансового) участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | *%* | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5\* | 5\* | 5\* | 5\* | 5\* | 5\* |

\*) Значение показателей будут уточнены после доведения объема средств областного бюджета в целях финансирования мероприятий программы.

Большинство площадей муниципальных территорий общего пользования не отвечают современным требованиям, и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий МКД предусматривает:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд;

- замена бордюрного камня.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства

| № п/п | Минимальный перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
|  |
| 2 | Установка скамеек |
|  |
| 3 | Установка урн для мусора |
|  |

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включающий:

- обустройство автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- окраска бордюрного камня;

- приобретение и установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области.

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядком общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки указанных предложений утверждаются нормативными правовыми актами администрации Карачевского района.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования формируются по итогам проведения комиссионной оценки и отбора предложений заинтересованных лиц общественной комиссией, которая впоследствии осуществляет контроль за реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. Положение об общественной комиссии утверждается постановлением администрации Карачевского района.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня видов работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Карачевского района.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников.

В отношении дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, прошедших отбор и включенных в программу, разрабатывается дизайн-проект. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта утверждается постановлением администрации Карачевского района.

Администрация Карачевского района в праве исключать из адресного перечня дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Карачевского района имеет право исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. Исключение дворовой территории из перечня возможно только при одобрении соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Для реализации благоустройства объектов недвижимости (включая объекты незавершенного строительства и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) вводится следующее основное понятие:

**Под территорией, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** понимается территория с расположенными на ней объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельными участками, находящимися в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Карачевского района, приведен в приложении №3 к настоящей программе.

**С целью проведения мероприятий по инвентаризации уровня** благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства на территории Карачевского городского поселения, администрация Карачевского района разрабатывает и утверждает график проведения инвентаризации территорий. По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории. Паспорт благоустройства территории утверждается главой администрации Карачевского района. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория. В случае выявления несоответствия жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения жилых домов.

Применение программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Карачевского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

* 1. **Риски при реализации программы и меры управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей программы**

При реализации программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальных программ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, недостаточным контролем над реализацией программ;

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения  
неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности  
реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах  
массовой информации в целях стимулирования активности участия  
граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля;

- контроль и координация проекта общественной комиссией;

- проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий программы.

* 1. **Приоритеты политики в сфере благоустройства городской среды**

Государственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с приоритетами и целями государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», иных нормативных правовых актах Президента и Правительства Российской Федерации.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 1710, стратегической целью государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является:

- повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области.

Для достижения цели необходимо выполнение поставленных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Благоустройство общественных территорий на территории муниципального образования Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района Брянской области осуществляется также в рамках государственной программы Брянской области «Региональная политика Брянской области», утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 28.12.2020 г. № 688-п.

**3. Сроки реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2018-2030 годах.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется за счет средств субсидии из областного бюджета, средств местного бюджета (бюджета городского поселения) и средств заинтересованных лиц. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий установлена в размере не менее 5% для дворовых территорий включенных в программу до вступления в силу Постановления Правительства Российской федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 "О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации". Для дворовых территорий, включенных в программу после вступления в силу Постановления, указанного выше, собственники помещений обеспечивают софинансирование в размере не менее 5% от дополнительного перечня.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

В случае изменения стоимости дополнительного перечня работ после проведения торгов, а также с учетом стоимости фактически выполненных работ объем средств, и составляющие его доли подлежат уточнению и пересчету в таком же процентном отношении.

Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется за счет федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных средств составляет 80 221 090,97 рубля в том числе:

**2018 г. – 7 210 558,50 рублей**

**2019 г** – 9 286 571,47 рублей;

**2020 г** – 8 879 594,47 рублей;

**2021 г** – 8 070 068,14 рублей;

**2022 г** – 8 167 653,60 рублей;

**2023 г** – 7 250 195,34 рублей;

**2024 г** – 6 693 491,91 рублей.

**2025 г** – 8 574 290,39 рублей;

**2026 г** – 8 219 425,72 рублей;

**2027 г** – 7 869 241,43 рублей;

**2028 г** – 0,00 рублей;

**2029 г** – 0,00 рублей:

**5. Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы)** **муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты результаты:

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству дворовых МКД- 100%.

Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 100%.

1. Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству дворовых территорий МКД» определяется по формуле:

А= Абл /А общ \* 100%, где:

А бл – количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены работы по благоустройству;

А общ – общее количество дворовых территорий МКД.

2. Показатель «Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» определяется по формуле:

Д= Д бл /Д общ \* 100%, где:

Дбл – площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Добщ – площадь муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории Карачевского городского поселения.

Приложение №1

к муниципальной программе

Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области

«Формирование современной городской среды»

от 21.02.2025№ 234

Адресный перечень дворовых территорий МКД

| №  п/п | Наименование объекта | Площадь дворовой территории  (м2)\* | Объем финансирования  (руб.) | | | | | | | | | Приме-  чание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Областной  бюджет | | Местный бюджет | | | | Средства заинтересованных лиц | | |  |
|  | **2018** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Кузнечная, д.2;  ул. Кузнечная, д.2/1;  ул. Кузнечная, д.2-Г;  ул. Кузнечная, д.2-В | 6777 | 3351729,82 | 3146218,62 | | 165590,46 | | | | 392,69 | | |  |
| **2019** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | |  | |
| **2020** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Советская, д. 68 | 2021 | 1436500,42 | 1390463,06 | | | 14045,08 | | | | 31992,28 |  | |
| 2 | Ул. Первомайская, д.123, д.125, д.127 | 14000 | 3642268,50 | 3500163,55 | | | 36021,10 | | | | 106083,85 |  | |
| 3 | Ул. Тургенева, д.9;  ул. Первомайская, д.121 | 1544 | 3800825,55 | 3662825,91 | | | 36998,24 | | | | 101001,40 |  | |
| **2021** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. 50 лет Октября, д.78 | 5530 | 2167482,22 | 2095013,57 | | | 21161,75 | | | | 51306,90 |  | |
| 2 | Ул. Пролетарская, д.11 | 1674 | 827575,00 | 808121,41 | | | 8162,84 | | | | 11290,75 |  | |
| 3 | Ул. Свердлова, д.1; д.3 | 3000 | 2089360,34 | 2024013,16 | | | 20444,58 | | | | 44902,60 |  | |
| **2022** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | | |  | |
| **2023** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Карла Маркса д.18, д,20 | 6080 | 3371706,99 | 3336213,79 | | | 33699,13 | | | | 1794,07 |  | |
| **2024** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. К.Либкнехта, д.25, д.27 | 1597 | 4185151,42 | 4064985,59 | | | 41060,46 | | | | 79105,37 |  | |
| 2 | Ул. Тургенева, д.23 | 822 | 2508340,49 | 2379425,23 | | | 50319,16 | | | | 78596,10 |  | |
| **2025** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 4 | 990 | 4 287 145,19 | 4 244 273,74 | | | | 42 871,45 | - | | |  | |
| 2 | ул. Тургенева, д. 7 | 3536 | 4 287 145,19 | 4 244 273,74 | | | | 42 871,45 | - | | |  | |
| **2026** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Урицкого, д. 58 | 1084 | 4 109 712,86 | 4 068 615,73 | | | | 41 097,13 | - | | |  | |
| 2 | ул. Советская, д. 55, ул. Советская, д. 57 | 4066 | 4 109 712,86 | 4 068 615,73 | | | | 41 097,13 | - | | |  | |
| **2027** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Дзержинского, д.8, д.10 | 4998 | 3 934 620,71 | | 3 895 274,51 | | | 39 346,20 | - | | |  | |
| 2 | Ул. Советская, д.55, д.57 | 4066 | 3 934 620,71 | | 3 895 274,51 | | | 39 346,20 | - | | |  | |
| **2028** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Тургенева, д.9;  ул. Первомайская, д.121 | 8177 | 4 040 000 | | 4 000 000 | | | 40 000 | - | | |  | |
| 2 | Ул. Урицкого, д.65-А | 3167 | 4 040 000 | | 4 000 000 | | | 40 000 | - | | |  | |
| 3 | Пролетарская, д.2-А | 575 | 4 040 000 | | 4 000 000 | | | 40 000 | - | | |  | |
| 4 | Ул. Советская, д.55, д.57 | 1750 | 4 040 000 | | 4 000 000 | | | 40 000 | - | | |  | |
| 5 | Ул. Горького, д.19-А | 968 | 4 040 000 | | 4 000 000 | | | 40 000 | - | | |  | |
| **2029** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Первомайская, д.92;д.94; ул.Ленина, д.53 | 5740 | 4 242 000 | | 4 200 000 | | | 42 000 | - | | |  | |
| 2 | Ул. Урицкого, д.2/1 | 1600 | 4 242 000 | | 4 200 000 | | | 42 000 | - | | |  | |
| 3 | Ул. Ленина, д.32, д.34 | 5159 | 4 242 000 | | 4 200 000 | | | 42 000 | - | | |  | |
| 4 | Ул. Октябрьская, д.100; д.102 | 2533 | 4 242 000 | | 4 200 000 | | | 42 000 | - | | |  | |
| 5 | д. Масловка, Ул.Трудовая, д.1 | 1015 | 4 242 000 | | 4 200 000 | | | 42 000 | - | | |  | |
| 6 | д. Масловка Ул.Трудовая, д.2; д.3 | 2397 | 4 242 000 | | 4 200 000 | | | 42 000 | - | | |  | |
| **2030** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Первомайская, д.139; д.141 | 2162 | 4 444 000 | | 4 400 000 | | | 44 000 | - | | |  | |
| 2 | Ул. Первомайская, д.96; ул. Урицкого, д.60 | 3195 | 4 444 000 | | 4 400 000 | | | 44 000 | - | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

Приложение №2

к муниципальной программе

Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области

«Формирование современной городской среды»

От 21.02.2025 года №234

Адресный перечень общественных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  объекта | Площадь территории  (м2) | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | Примечание |
| Всего | областной  бюджет | Местный бюджет | |
| 2018 | | | | | | | |
| 1 | Городской парк | 19012 | 3858,83 | 3665,89 | 192,94 | |  |
| 2019 | | | | | | | |
| 2 | Сквер ул. Советская д. 64 | 1540 | 2 911,76 | 2 882,64 | 29,12 | |  |
| 3 | Сквер на пересечении ул.Дзержинского и ул.Советская | 1836 | 3 186,11 | 3 154,25 | 31,86 | |  |
| 4 | Сквер при въезде в г.Карачев | 3300 | 3 186,12 | 3 154,26 | 31,86 | |  |
| 2020 | | | | | | | |
| 5 | Благоустройство территории и установка памятного знака «Увековечивание памяти жителей Первомайского сельского совета, погибших в годы ВОВ» по ул. Трудовая, д. Масловка, Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области | 500 | 2 500 000 | 2 256 250 | 118 750 | Внебюджетные источники  125 000 | |
| 6 | Благоустройство территории д. Глыбочка Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области | 500 | 285 542 | 257 702 | 13 562,90 | Внебюджетные источники  14 277,10 | |
|  |  |  | 2021 |  |  |  | |
| 7 | «Благоустройство многофункциональной игровой площадки в городском парке г. Карачев Брянской области (2-я очередь)» | 622 | 2 650,766 | 2 618,797 | 31,969 | - | |
| 8 | Обустройство элементов городского парка (2-я очередь) г. Карачев, ул. Первомайская «Памятный знак – городской парк имени поэта-земляка А.Г. Мехедова» | 10 | 334,885 | 331,536 | 3,649 | - | |
| 2022 | | | | | | | |
| 9 | Благоустройство многофункциональной спортивной площадки, расположенной по адресу: Брянская область, г. Карачев, ул. Советская, квартал 25 | 3 450 | 8 167,654 | 8 071,939 | 157,450 | - | |
| 2023 | | | | | | | |
| 10 | «Благоустройство сквера памяти подвига партизан и подпольщиков в Карачевском районе» по адресу: г.Карачев, ул.Советская (вблизи ЖД Вокзала» | 1690 | 3 879,138 | 3 839,704 | 39,434 |  | |
| 11 | Благоустройство центральной площади и пешеходной части улицы Советской г. Карачев | 7 758 | 80 000 000 | 80 000 000 | – |  | |
| 2024 | | | | | | | |
| 12 | Благоустройство центральной площади и пешеходной части улицы Советской г. Карачев | 7 758 | 4 982 052 | – | 4 982 052 |  | |

Приложение №3

к муниципальной программе

Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области

«Формирование современной городской среды»

от 21.02.2025 № 234

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Целевые значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | |
| Два года, предшествующие году начала реализации программы | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресные перечни всех дворовых, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, | Ед.  Нарастающим итогом | - | – | 24 | 25 | 28 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 50 | 52 |
| 2. Развитие и техническая поддержка цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов  городского развития | Ед. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Обеспеченность благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов. | % | - | – | 46,15 | 48,0 | 53,85 | 59,62 | 61,54 | 63,46 | 67,31 | 71,15 | 75,0 | 78,85 | 84,62 | 96,15 | 100 |
| Задача: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % | - | - | 70 | 87,1 | 89,6 | 98,3 | 98,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования, включенных в адресные перечни всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству | Ед. |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

\*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств федерального бюджета, областного бюджета в целях финансирования мероприятий программы на очередной финансовый год».

Приложение №4

к муниципальной программе

Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области

«Формирование современной городской среды»

от 21.02.2025 № 234

План реализации муниципальной программы Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области "Формирование современной городской среды"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) в рамках муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | | Объем средств на реализацию программы, рублей | | | | | | | | | | | | | Наименование целевых показателей (индикаторов) |
| ГРБС | МП | ПМП | ОМ | НР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Формирование современной городской среды | Администрация Карачевского района | средства областного бюджета | 907 | 52 | 0 | 11 | L5550 | 544 968,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 | 0,00 | 91 911,48 | 85 534,60 | 78 774,88 | 80 719,47 | 71 759,18 | 64 444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 885,47 | 81 372,31 | 77 905,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления из федерального бюджета | 907 | 52 | 0 | 11 | L5550 | 6 267 136,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 | 0,00 | 9 099 237,91 | 8 467 917,92 | 7 798 706,17 | 7 991 220,32 | 7 104 158,08 | 6 379 966,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 403 662,02 | 8 055 859,15 | 7 712 643,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 907 | 52 | 0 | 11 | L5550 | 358 533,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 | 0,00 | 95 422,08 | 87 064,42 | 85 086,84 | 95 713,81 | 73 133,27 | 91 379,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 742,90 | 82 194,26 | 78 692,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 907 | 52 | 0 | 11 | 81890 | 39 920,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 | 0,00 | 0,00 | 239 077,53 | 107 500,25 | 0,00 | 1 794,07 | 157 701,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** |  |  |  |  |  | **7 210 558,50** | **9 286 571,47** | **8 879 594,47** | **8 070 068,14** | **8 167 653,60** | **7 250 844,60** | **6 693 491,91** | **8 574 290,39** | **8 219 425,72** | **7 869 241,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Обеспечение реализации полномочий в сфере благоустройства | Администрация Карачевского района | средства из областного бюджета | 907 | 52 | 0 | 11 | L5550 | 544 968,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления из федерального бюджета | 907 | 52 | 0 | 11 | L5550 | 6 267 136,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 907 | 52 | 0 | 11 | L5550 | 358 533,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 907 | 52 | 0 | 11 | 81890 | 39 920,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 7 210 558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет безвозмездных поступлений | Администрация Карачевского района | средства из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 907 | 52 | 0 | 11 | 81890 | 39 920,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 39 920,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Администрация Карачевского района | средства из областного бюджета | 907 | 52 | 0 | 11 | L5550 | 544 968,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления из федерального бюджета | 907 | 52 | 0 | 11 | L5550 | 6 267 136,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 907 | 52 | 0 | 11 | L5550 | 358 533,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 7 170 637,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)" | Администрация Карачевского района | средства из областного бюджета | 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 |  | 91 911,48 | 85 534,60 | 78 774,88 | 80 719,47 | 71 759,18 | 64 444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 885,47 | 81 372,31 | 77 905,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Поступления из федерального бюджета | 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 |  | 9 099 237,91 | 8 467 917,92 | 7 798 706,17 | 7 991 220,32 | 7 104 158,08 | 6 379 966,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 403 662,02 | 8 055 859,15 | 7 712 643,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 |  | 95 422,08 | 87 064,42 | 85 086,84 | 95 713,81 | 73 133,27 | 91 379,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 742,90 | 82 194,26 | 78 692,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 |  | 0,00 | 239 077,53 | 107 500,25 | 0,00 | 1 794,07 | 157 701,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,00 | 9 286 571,47 | 8 879 594,47 | 8 070 068,14 | 8 167 653,60 | 7 250 844,60 | 6 693 491,91 | 8 574 290,39 | 8 219 425,72 | 7 869 241,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | Администрация Карачевского района | средства из областного бюджета | 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 |  | 91 911,48 | 85 534,60 | 78 774,88 | 80 719,47 | 71 759,18 | 64 444,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  | 84 885,47 | 81 372,31 | 77 905,49 |  |  |  |  |
| Поступления из федерального бюджета | 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 |  | 9 099 237,91 | 8 467 917,92 | 7 798 706,17 | 7 991 220,32 | 7 104 158,08 | 6 379 966,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  | 8 403 662,02 | 8 055 859,15 | 7 712 643,53 |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 |  | 95 422,08 | 87 064,42 | 85 086,84 | 95 713,81 | 73 133,27 | 91 379,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  | 85 742,90 | 82 194,26 | 78 692,41 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 907 | 52 | 0 | F2 | 55550 |  |  | 239 077,53 | 107 500,25 |  | 1 794,07 | 157 701,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 907 | 52 | 0 | И4 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,00 | 9 286 571,47 | 8 879 594,47 | 8 070 068,14 | 8 167 653,60 | 7 250 844,60 | 6 693 491,91 | 8 574 290,39 | 8 219 425,72 | 7 869 241,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |